	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование реформ /основных мероприятий
	Форма завершения
	Срок завершения
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: z274]Направление I. Данные
Целевой индикатор 1. Количество собранных датасетов, ед. (количество датасетов, по которым предоставлены данные, с нарастающим итогом) (2024 – 20, 2025 – 40, 2026 – 60, 2027 – 80, 2028 – 100, 2029 – 120).
	МЦРИАП, ЦГО, КНБ (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию)

	1
	[bookmark: z275]Мероприятие 1.
Сбор, проверка и подготовка (обработка и очистка) данных
	подготовленные датасеты
	ежегодно
	МЦРИАП, ЦГО,
 АО "НИТ" (по согласованию)

	2
	[bookmark: z276]Мероприятие 2.
Внедрение и применение способов обогащения данных, в том числе коммерческих
	количество обогащенных датасетов
	ежегодно
	МЦРИАП, ЦГО,
 АО "НИТ" (по согласованию)

	3
	 Мероприятие 3. Обеспечение доступа бизнеса к государственным данным, облачным вычислениям 
	количество датасетов, размещенных в открытом доступе
	ежегодно
	 МЦРИАП, КНБ (по согласованию), 
 АО "НИТ" (по согласованию)

	4
	[bookmark: z277]Мероприятие 4.
Выявление и определение эталонных показателей в ИС для минимизации ошибок
	количество эталонных показателей
	[bookmark: z278]декабрь
2025 года
	 МЦРИАП, ЦГО, 
 АО "НИТ" (по согласованию)

	5
	[bookmark: z279]Мероприятие 5.
 Внедрение единого формата и качества данных 
	методические рекомендации
	[bookmark: z280] июль 
2025 года
	МЦРИАП, ЦГО,
 АО "НИТ" (по согласованию)

	6
	 Мероприятие 6. Актуализация Концептуальной модели основных данных "электронного правительства" 
	концептуальная модель данных
	ежегодно с 2025 года
	МЦРИАП, ЦГО,
 ЦПЦП (по согласованию)

	7
	[bookmark: z281]Мероприятие 7.
 Разработка рекомендаций по управлению данными 
	методические рекомендации
	[bookmark: z282] декабрь 
2025 года
	МЦРИАП,
 АО "НИТ" (по согласованию)

	8
	[bookmark: z283]Мероприятие 8.
Совершенствование нормативно-правовой базы в области управления данными
	НПА
	[bookmark: z284] декабрь 
2025 года
	МЦРИАП

	[bookmark: z285]Направление II. Инфраструктура
Целевой индикатор 2. Рост количества продуктов искусственного интеллекта, разработанных на Национальной платформе искусственного интеллекта, ед. (2025 – 5, 2026 – 10, 2027 – 15, 2028 – 20, 2029 – 25).
	МЦРИАП, МФ, АО "НИТ" (по согласованию), АО "Самрук-Қазына" (по согласованию)

	9
	[bookmark: z286]Мероприятие 9.
Запуск суперкомпьютера
(фаза 1)
	акт ввода
	[bookmark: z288]июль
2025 года
	МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию), АО "Самрук-Қазына" (по согласованию)

	10
	[bookmark: z289]Мероприятие 10. Строительство ЦОД
(фаза 2)
	акт приемки объекта в эксплуатацию
	[bookmark: z290]декабрь
2025 года
	МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию), АО "Самрук-Қазына" (по согласованию)

	11
	[bookmark: z291]Мероприятие 11.
Запуск суперкомпьютера
(фаза 2)
	акт ввода
	[bookmark: z293]декабрь
2026 года
	МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию), АО "Самрук-Қазына" (по согласованию)

	12
	Мероприятие 12. Обеспечение резервной инфраструктуры для бесперебойной работы суперкомпьютера
	акт приемки объекта в эксплуатацию
	[bookmark: z294]декабрь
2025 года
	МЦРИАП, МФ,АО "НИТ" (по согласованию), АО "Самрук-Қазына" (по согласованию)

	[bookmark: z295]Направление III. Человеческий капитал
Целевой индикатор 3. Доля ОВПО и ТиПО, включивших образовательные программы обучения или дисциплины по искусственному интеллекту, % (2024 – 5, 2025 – 20, 2026 – 30, 2027 – 40, 2028 – 50, 2029 – 60).
	МНВО, МП, МЦРИАП, МТСЗН, МО, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	13
	[bookmark: z296]Мероприятие 13.
Направление 15 % ваучеров программы Тech Orda для подготовки IT-специалистов в частных школах в сфере искусственного интеллекта
	информация в Правительство
	август 2024 года
	[bookmark: z297] МЦРИАП, 
КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	14
	[bookmark: z298]Мероприятие 14.
Привлечение участников к бизнес-программам КФ "Астана Хаб", направленным на развитие технологий искусственного интеллекта
	информация о количестве стартапов в сфере искусственного интеллекта
	ежегодно
	МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	15
	[bookmark: z299]Мероприятие 15.
Запуск Astana Center for AI
	информация в Правительство
	4 квартал 2025 года
	МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	16
	[bookmark: z300]Мероприятие 16.
Привлечение участников, стартапов и ученых в области искусственного интеллекта в Astana Center for AI
	информация в МЦРИАП
	ежегодно
	МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	17
	[bookmark: z301]Мероприятие 17.
Включение модуля "Основы искусственного интеллекта" в учебную программу среднего образования
	проекты типовых учебных программ по предметам
	октябрь 2025 года
	МП

	18
	[bookmark: z302]Мероприятие 18.
Создание на базе одного из ОВПО школы ИИ
	информация в Правительство
	[bookmark: z303]май
2025 года
	МНВО, МЦРИАП

	19
	[bookmark: z304]Мероприятие 19.
Внедрение в ОВПО образовательных программ в области ИИ
	образовательные программы
	ежегодно
	МНВО, МЦРИАП, МТСЗН

	20
	Мероприятие 20. Внесение предложений для включения в перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, утвержденный приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 49, не менее двух профессий в области ИИ
	предложение в МТСЗН
	[bookmark: z305]август
2025 года
	МЦРИАП

	21
	[bookmark: z306]Мероприятие 21.
Разработка и проведение курсов для государственных служащих по основам искусственного интеллекта
	Информация в МЦРИАП
	ежегодно
	АДГС

	[bookmark: z307]Целевой индикатор 4. Доля осведомленности населения о продуктах и технологиях, разработанных с применением искусственного интеллекта, %
(2024 – 5, 2025 – 20, 2026 – 30, 2027 – 40, 2028 – 50, 2029 – 60).
	МЦРИАП, МП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	22
	[bookmark: z309]Мероприятие 22.
Продвижение идеи "Generative Nation" через масс-медиа и социальные сети
	информация в МЦРИАП
	ежегодно
	МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	23
	[bookmark: z310]Мероприятие 23.
Разработка методических рекомендаций для летних лагерей по направлению "Искусственный интеллект"
	методические рекомендации
	[bookmark: z311]октябрь
2024 года
	МП

	24
	[bookmark: z312]Мероприятие 24.
Создание образовательной программы для учащихся по направлению "Искусственный интеллект"
	 раздел "Искусственный интеллект" в проекте метапрограммы "Новая грамотность и навыки XXI века" 
	[bookmark: z313]сентябрь
2025 года
	МП

	25
	[bookmark: z314]Мероприятие 25.
 Разработка цифровых учебников с поддержкой искусственного интеллекта (AI-embedded Digital Textbooks) 
	учебные издания по предметам
	ежегодно с 2026 года
	МП

	26
	[bookmark: z315]Мероприятие 26.
Организация конкурсов по поддержке стартапов в сфере искусственного интеллекта
	конкурсы
	ежегодно с 2027 года
	МП

	[bookmark: z316]Направление IV. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Целевой индикатор 5. Рост публикационной активности в научных журналах, ед. (2024 – 30, 2025 – 50, 
2026 – 100, 2027 – 120, 2028 – 150, 2029 – 200).
	МНВО, ЦГО, МИО, МО, национальные компании (по согласованию), НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию)

	27
	[bookmark: z318]Мероприятие 27.
В целях развития национальной языковой модели НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" организация сбора открытых данных от государственных органов и квазигосударственных организаций, направление обработанной информации в АО "НИТ"
	база данных для обучения языковой модели
	декабрь 2024-2026 годы
	МНВО, ЦГО, МИО, национальные компании (по согласованию), НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию)

	28
	[bookmark: z319]Мероприятие 28.
Проведение ОВПО исследований совместно с зарубежными университетами по ИИ
	научные публикации
	ежегодно
	МНВО, МО

	[bookmark: z320] Целевой индикатор 6. Количество патентов в области искусственного интеллекта, ед. (2024 – 1, 2025 – 3, 
2026 – 5, 2027 – 10, 2028 – 15, 2029 – 20).
	МНВО, МО, МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию), РГП на ПХВ "ИИВТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию), НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" (по согласованию), РГП на ПХВ "НИИС" (по согласованию)

	29
	[bookmark: z321] Мероприятие 29. 
Разработка и внедрение национальной языковой модели на основе нейронных сетей
	акт приемки объекта в эксплуатацию
	[bookmark: z322]декабрь
2024 года
	МЦРИАП, МНВО, АО "НИТ" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию), РГП на ПХВ "ИИВТ" (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию), НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" (по согласованию)

	30
	[bookmark: z323] Мероприятие 30. 
Проведение научных исследований в сфере искусственного интеллекта в рамках грантового и программно-целевого финансирования
	информация в Правительство
	ежегодно
	МНВО, МО

	31
	[bookmark: z324]Мероприятие 31.
Запуск программы КФ "Астана Хаб" по отбору востребованных стартапов в сфере искусственного интеллекта
	отчетная информация в МЦРИАП
	ежегодно
	МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию)

	32
	[bookmark: z325]Мероприятие 32.
Патентование объектов интеллектуальной собственности, разработанных научно-исследовательскими институтами, посредством искусственного интеллекта
	получение охранного документа
	ежегодно
	 МНВО, МЦРИАП, ЦПЦП (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию), РГП на ПХВ "НИИС" (по согласованию) 

	[bookmark: z326]Направление V. Регулирование правоотношений в сфере искусственного интеллекта
Целевой индикатор 7. Количество стартапов в сфере искусственного интеллекта, ед., из них успешных (с высокой капитализацией), % (2024 – 1, 2025 – 5, 2026 – 10, 2027 – 15, 2028 – 20, 2029 – 25).
	МЦРИАП, МНВО, МО, АСПиР (по согласованию), КНБ (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию)

	33
	[bookmark: z328]Мероприятие 33.
Принятие Закона в сфере искусственного интеллекта
	НПА
	[bookmark: z329] декабрь 
2025 года
	МЦРИАП

	34
	[bookmark: z330]Мероприятие 34.
Учреждение отраслевого совета по регулированию искусственного интеллекта
	НПА
	[bookmark: z331]декабрь
2024 года
	МЦРИАП

	35
	[bookmark: z332]Мероприятие 35.
Мониторинг барьеров развития искусственного интеллекта
	протокол отраслевого совета
	ежегодно
	МЦРИАП

	36
	[bookmark: z333]Мероприятие 36.
Анализ международных стандартов в сфере искусственного интеллекта по отраслям экономики
	аналитический отчет
	ежегодно
	[bookmark: z334] МЦРИАП, ЦГО 
ЦПЦП (по согласованию)

	37
	[bookmark: z335]Мероприятие 37.
Разработка плана действий, связанных с рисками создания универсального искусственного интеллекта
	план действий
	ежегодно
	 МЦРИАП, МО, АСПиР (по согласованию), КНБ (по согласованию) 

	[bookmark: z336]Направление VI. Акселерационные программы
Целевой индикатор 8. Рост количества внедренных продуктов с применением искусственного интеллекта в реальных секторах экономики за счет акселерации, ед. (2025 – 5, 2026 – 10, 2027 – 15, 2028 – 20, 2029 – 25).
	МЦРИАП, ГО, АО "НИТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию)

	38
	[bookmark: z337]Мероприятие 38.
Определение направлений и отбор участников акселерационного процесса
	приказ МЦРИАП
	ежегодно
	МЦРИАП, ГО, АО "НИТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию)

	39
	[bookmark: z338]Мероприятие 39.
Запуск акселерационных программ
	дорожная карта
	ежегодно
	МЦРИАП, ГО, АО "НИТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию)

	40
	[bookmark: z339]Мероприятие 40.
Внедрение проектов в сфере искусственного интеллекта на начальной стадии в реальных секторах экономики
	запуск пилотного проекта
	ежегодно
	МЦРИАП, ГО, АО "НИТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию)





