| № п/п | Наименование реформ /основных мероприятий | Форма завершения | Срок завершения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Направление I. Данные Целевой индикатор 1. Количество собранных датасетов, ед. (количество датасетов, по которым предоставлены данные, с нарастающим итогом) (2024 – 20, 2025 – 40, 2026 – 60, 2027 – 80, 2028 – 100, 2029 – 120). |  |  |  | МЦРИАП, ЦГО, КНБ (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
| 1 | Мероприятие 1. Сбор, проверка и подготовка (обработка и очистка) данных | подготовленные датасеты | ежегодно | МЦРИАП, ЦГО, АО "НИТ" (по согласованию) |
| 2 | Мероприятие 2. Внедрение и применение способов обогащения данных, в том числе коммерческих | количество обогащенных датасетов | ежегодно | МЦРИАП, ЦГО, АО "НИТ" (по согласованию) |
| 3 | Мероприятие 3. Обеспечение доступа бизнеса к государственным данным, облачным вычислениям | количество датасетов, размещенных в открытом доступе | ежегодно | МЦРИАП, КНБ (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
| 4 | Мероприятие 4. Выявление и определение эталонных показателей в ИС для минимизации ошибок | количество эталонных показателей | декабрь 2025 года | МЦРИАП, ЦГО, АО "НИТ" (по согласованию) |
| 5 | Мероприятие 5. Внедрение единого формата и качества данных | методические рекомендации | июль 2025 года | МЦРИАП, ЦГО, АО "НИТ" (по согласованию) |
| 6 | Мероприятие 6. Актуализация Концептуальной модели основных данных "электронного правительства" | концептуальная модель данных | ежегодно с 2025 года | МЦРИАП, ЦГО, ЦПЦП (по согласованию) |
| 7 | Мероприятие 7. Разработка рекомендаций по управлению данными | методические рекомендации | декабрь 2025 года | МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию) |
| 8 | Мероприятие 8. Совершенствование нормативно-правовой базы в области управления данными | НПА | декабрь 2025 года | МЦРИАП |
| Направление II. Инфраструктура Целевой индикатор 2. Рост количества продуктов искусственного интеллекта, разработанных на Национальной платформе искусственного интеллекта, ед. (2025 – 5, 2026 – 10, 2027 – 15, 2028 – 20, 2029 – 25). |  |  |  | МЦРИАП, МФ, АО "НИТ" (по согласованию), АО "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
| 9 | Мероприятие 9. Запуск суперкомпьютера (фаза 1) | акт ввода | июль 2025 года | МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию), АО "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
| 10 | Мероприятие 10. Строительство ЦОД (фаза 2) | акт приемки объекта в эксплуатацию | декабрь 2025 года | МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию), АО "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
| 11 | Мероприятие 11. Запуск суперкомпьютера (фаза 2) | акт ввода | декабрь 2026 года | МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию), АО "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
| 12 | Мероприятие 12. Обеспечение резервной инфраструктуры для бесперебойной работы суперкомпьютера | акт приемки объекта в эксплуатацию | декабрь 2025 года | МЦРИАП, МФ,АО "НИТ" (по согласованию), АО "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
| Направление III. Человеческий капитал Целевой индикатор 3. Доля ОВПО и ТиПО, включивших образовательные программы обучения или дисциплины по искусственному интеллекту, % (2024 – 5, 2025 – 20, 2026 – 30, 2027 – 40, 2028 – 50, 2029 – 60). |  |  |  | МНВО, МП, МЦРИАП, МТСЗН, МО, КФ "Астана Хаб" (по согласованию) |
| 13 | Мероприятие 13. Направление 15 % ваучеров программы Тech Orda для подготовки IT-специалистов в частных школах в сфере искусственного интеллекта | информация в Правительство | август 2024 года | МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию) |
| 14 | Мероприятие 14. Привлечение участников к бизнес-программам КФ "Астана Хаб", направленным на развитие технологий искусственного интеллекта | информация о количестве стартапов в сфере искусственного интеллекта | ежегодно | МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию) |
| 15 | Мероприятие 15. Запуск Astana Center for AI | информация в Правительство | 4 квартал 2025 года | МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию) |
| 16 | Мероприятие 16. Привлечение участников, стартапов и ученых в области искусственного интеллекта в Astana Center for AI | информация в МЦРИАП | ежегодно | МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию) |
| 17 | Мероприятие 17. Включение модуля "Основы искусственного интеллекта" в учебную программу среднего образования | проекты типовых учебных программ по предметам | октябрь 2025 года | МП |
| 18 | Мероприятие 18. Создание на базе одного из ОВПО школы ИИ | информация в Правительство | май 2025 года | МНВО, МЦРИАП |
| 19 | Мероприятие 19. Внедрение в ОВПО образовательных программ в области ИИ | образовательные программы | ежегодно | МНВО, МЦРИАП, МТСЗН |
| 20 | Мероприятие 20. Внесение предложений для включения в перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, утвержденный приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 49, не менее двух профессий в области ИИ | предложение в МТСЗН | август 2025 года | МЦРИАП |
| 21 | Мероприятие 21. Разработка и проведение курсов для государственных служащих по основам искусственного интеллекта | Информация в МЦРИАП | ежегодно | АДГС |
| Целевой индикатор 4. Доля осведомленности населения о продуктах и технологиях, разработанных с применением искусственного интеллекта, % (2024 – 5, 2025 – 20, 2026 – 30, 2027 – 40, 2028 – 50, 2029 – 60). |  |  |  | МЦРИАП, МП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию) |
| 22 | Мероприятие 22. Продвижение идеи "Generative Nation" через масс-медиа и социальные сети | информация в МЦРИАП | ежегодно | МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию) |
| 23 | Мероприятие 23. Разработка методических рекомендаций для летних лагерей по направлению "Искусственный интеллект" | методические рекомендации | октябрь 2024 года | МП |
| 24 | Мероприятие 24. Создание образовательной программы для учащихся по направлению "Искусственный интеллект" | раздел "Искусственный интеллект" в проекте метапрограммы "Новая грамотность и навыки XXI века" | сентябрь 2025 года | МП |
| 25 | Мероприятие 25. Разработка цифровых учебников с поддержкой искусственного интеллекта (AI-embedded Digital Textbooks) | учебные издания по предметам | ежегодно с 2026 года | МП |
| 26 | Мероприятие 26. Организация конкурсов по поддержке стартапов в сфере искусственного интеллекта | конкурсы | ежегодно с 2027 года | МП |
| Направление IV. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Целевой индикатор 5. Рост публикационной активности в научных журналах, ед. (2024 – 30, 2025 – 50, 2026 – 100, 2027 – 120, 2028 – 150, 2029 – 200). |  |  |  | МНВО, ЦГО, МИО, МО, национальные компании (по согласованию), НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
| 27 | Мероприятие 27. В целях развития национальной языковой модели НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" организация сбора открытых данных от государственных органов и квазигосударственных организаций, направление обработанной информации в АО "НИТ" | база данных для обучения языковой модели | декабрь 2024-2026 годы | МНВО, ЦГО, МИО, национальные компании (по согласованию), НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
| 28 | Мероприятие 28. Проведение ОВПО исследований совместно с зарубежными университетами по ИИ | научные публикации | ежегодно | МНВО, МО |
| Целевой индикатор 6. Количество патентов в области искусственного интеллекта, ед. (2024 – 1, 2025 – 3, 2026 – 5, 2027 – 10, 2028 – 15, 2029 – 20). |  |  |  | МНВО, МО, МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию), РГП на ПХВ "ИИВТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию), НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" (по согласованию), РГП на ПХВ "НИИС" (по согласованию) |
| 29 | Мероприятие 29. Разработка и внедрение национальной языковой модели на основе нейронных сетей | акт приемки объекта в эксплуатацию | декабрь 2024 года | МЦРИАП, МНВО, АО "НИТ" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию), РГП на ПХВ "ИИВТ" (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию), НАО ННПЦ "Тіл-Қазына" (по согласованию) |
| 30 | Мероприятие 30. Проведение научных исследований в сфере искусственного интеллекта в рамках грантового и программно-целевого финансирования | информация в Правительство | ежегодно | МНВО, МО |
| 31 | Мероприятие 31. Запуск программы КФ "Астана Хаб" по отбору востребованных стартапов в сфере искусственного интеллекта | отчетная информация в МЦРИАП | ежегодно | МЦРИАП, КФ "Астана Хаб" (по согласованию) |
| 32 | Мероприятие 32. Патентование объектов интеллектуальной собственности, разработанных научно-исследовательскими институтами, посредством искусственного интеллекта | получение охранного документа | ежегодно | МНВО, МЦРИАП, ЦПЦП (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию), РГП на ПХВ "НИИС" (по согласованию) |
| Направление V. Регулирование правоотношений в сфере искусственного интеллекта Целевой индикатор 7. Количество стартапов в сфере искусственного интеллекта, ед., из них успешных (с высокой капитализацией), % (2024 – 1, 2025 – 5, 2026 – 10, 2027 – 15, 2028 – 20, 2029 – 25). |  |  |  | МЦРИАП, МНВО, МО, АСПиР (по согласованию), КНБ (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию) |
| 33 | Мероприятие 33. Принятие Закона в сфере искусственного интеллекта | НПА | декабрь 2025 года | МЦРИАП |
| 34 | Мероприятие 34. Учреждение отраслевого совета по регулированию искусственного интеллекта | НПА | декабрь 2024 года | МЦРИАП |
| 35 | Мероприятие 35. Мониторинг барьеров развития искусственного интеллекта | протокол отраслевого совета | ежегодно | МЦРИАП |
| 36 | Мероприятие 36. Анализ международных стандартов в сфере искусственного интеллекта по отраслям экономики | аналитический отчет | ежегодно | МЦРИАП, ЦГО ЦПЦП (по согласованию) |
| 37 | Мероприятие 37. Разработка плана действий, связанных с рисками создания универсального искусственного интеллекта | план действий | ежегодно | МЦРИАП, МО, АСПиР (по согласованию), КНБ (по согласованию) |
| Направление VI. Акселерационные программы Целевой индикатор 8. Рост количества внедренных продуктов с применением искусственного интеллекта в реальных секторах экономики за счет акселерации, ед. (2025 – 5, 2026 – 10, 2027 – 15, 2028 – 20, 2029 – 25). |  |  |  | МЦРИАП, ГО, АО "НИТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию) |
| 38 | Мероприятие 38. Определение направлений и отбор участников акселерационного процесса | приказ МЦРИАП | ежегодно | МЦРИАП, ГО, АО "НИТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию) |
| 39 | Мероприятие 39. Запуск акселерационных программ | дорожная карта | ежегодно | МЦРИАП, ГО, АО "НИТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию) |
| 40 | Мероприятие 40. Внедрение проектов в сфере искусственного интеллекта на начальной стадии в реальных секторах экономики | запуск пилотного проекта | ежегодно | МЦРИАП, ГО, АО "НИТ" (по согласованию), КФ "Астана Хаб" (по согласованию), ЦПЦП (по согласованию) |