	№ п/п
	Наименование реформ /основных мероприятий
	Форма завершения
	Срок завершения
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	

	[bookmark: z496]Направление I. Цифровая трансформация
Направление II. Управление данными
Целевой индикатор 1. Доля государственных услуг оказываемых за 5 мин (2023 – 25%, 2024 – 45%, 2025 – 60%, 2026 –70%, 2027 – 80%, 2028 – 90%, 2029 – 100%)
	[bookmark: z498]МЦРИАП,
РГП "ЦПЦП" (по согласованию), НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию), МИО

	1
	Мероприятие 1. Внедрение платформы GovTECH:
	[bookmark: z499]МЦРИАП,
АО "НИТ" (по согласованию)

	
	Мероприятие 1.1. Ведение в опытную эксплуатацию
	акт ввода
	[bookmark: z500]декабрь
2023 года
	

	
	Мероприятие 1.2. Ведение в промышленную эксплуатацию
	акт ввода
	[bookmark: z501]декабрь
2024 года
	

	
	 Мероприятие 1.3. Миграция информационных систем государственных органов 
	информация в Правительство
	[bookmark: z502]декабрь
2025 года
	

	2
	Мероприятие 2. Разработка Дорожной карты (стратегическое видение) по развитию искусственного интеллекта
	приказ МЦРИАП
	[bookmark: z503]декабрь
2023 года
	[bookmark: z504]МЦРИАП,
РГП "ЦПЦП" (по согласованию)

	3
	Мероприятие 3. Создание национальной платформы искусственного интеллекта на базе SDU
	акт ввода
	[bookmark: z505]декабрь
2024 года
	[bookmark: z506]МЦРИАП,
АО "НИТ" (по согласованию)

	4
	Мероприятие 4. Проработка вопроса принятия "Цифрового Кодекса"
	предложение в Правительство
	[bookmark: z507]декабрь
2024 года
	МЦРИАП

	5
	 Мероприятие 5. Разработка Национальной платформы цифровой биометрической идентификации 
	акт ввода
	[bookmark: z508]декабрь
2024 года
	МЦРИАП

	6
	 Мероприятие 6. Создание СуперЦОНА 
	постановление Правительства Республики Казахстан
	[bookmark: z509]декабрь
2024 года
	МЦРИАП, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию), МИО

	7
	[bookmark: _GoBack]Мероприятие 7. Утверждение Методики оценки цифровой зрелости государственных органов
	приказ МЦРИАП
	[bookmark: z510]декабрь
2023 года
	МЦРИАП

	Целевой индикатор 2. Доля оцифровки бизнес-процессов государственных органов на платформе (2023 – 25%, 2024 – 45%, 2025 – 60%, 2026 –70%, 2027 – 80%, 2028 – 90%, 2029 – 100%)
	[bookmark: z511]МЦРИАП, РГП "ЦПЦП" (по согласованию),
АО "НИТ" (по согласованию)

	8
	Мероприятие 8. Реинжиниринг бизнес-процессов (G2C, G2B, G2G) для реализации программ цифровой трансформации в ЦГО и МИО (GovTech) и национальных компаний
	утвержденные планы мероприятий
	ежегодно
	[bookmark: z512]МЦРИАП,
РГП "ЦПЦП" (по согласованию)

	9
	Мероприятие 9. Развитие архитектуры "электронного правительства"
	размещенная на архитектурном портале Архитектура "электронного правительства"
	ежегодно
	[bookmark: z513]МЦРИАП,
РГП "ЦПЦП" (по согласованию),
АО "НИТ" (по согласованию)

	10
	Мероприятие 10. Автоматизация проектного управления государственных органов
	акт выполненных работ
	[bookmark: z515]декабрь
2023 года
	[bookmark: z516]МЦРИАП, РГП "ЦПЦП" (по согласованию),
АО "НИТ" (по согласованию)

	[bookmark: z517]Направление III. Развитие ИКТ
Целевой индикатор 3. Объем экспорта ИТ-продуктов и услуг (2023 – 84 млрд. тг., 2024 – 147 млрд. тг., 2025 – 210 млрд. тг., 2026 – 250 млрд. тг., 2027 – 300 млрд. тг., 2028 – 500 млрд. тг., 2029 – 700 млрд. тг.)
	МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию)

	11
	Мероприятие 11. Запуск региональных акселерационных программ для увеличения экспорта IT услуг и продуктов
	акт выполненных работ
	2023-2029 годы
	МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию)

	12
	Мероприятие 12. Открытие и поддержка региональных технопарков на основе бренда Astana Hub
	информация в Правительство
	2023-2029 годы
	МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию)

	13
	Мероприятие 13. Организация акселерационных и инкубаторских программ для экосистемы Astana Hub
	акт выполненных работ
	2023-2029 годы
	МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию)

	14
	Мероприятие 14. Создание механизма IT-песочницы
	проект Закона
	декабрь 2024 года
	[bookmark: z518]МЦРИАП,
КФ "Astana Hub" (по согласованию)

	Целевой индикатор 4. Место в рейтинге Глобальный индекс инноваций (Global innovation index) к 2029 году (2023 – 77, 2024 – 71, 2025 – 65, 2026 – 59, 2027 – 53, 2028 – 47, 2029 – 41)
	[bookmark: z519]МЦРИАП,
АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию), ГУП "Стимулирование продуктивных инноваций" (по согласованию)

	15
	Мероприятие 15. Проведение работ по популяризации внедрения инноваций и результатов НИОКР на предприятиях региона
	научно-техническая программа
	[bookmark: z520]на полугодовой основе
2023-2029 годы
	МЦРИАП

	16
	Мероприятие 16. Внедрение и реализация механизма мониторинга и оценки инновационности и технологического развития регионов
	приказ МЦРИАП
	2023-2029 годы
	[bookmark: z521]МЦРИАП,
АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию)

	17
	Мероприятие 17. Создание информационной системы "Единое окно национальной инновационной системы"
	акт ввода
	2023-2024 годы
	МЦРИАП

	18
	Мероприятие 18. Формирование и реализация (методологическое сопровождение) технологической политики в отраслях
	утвержденные целевые технологические программы
	[bookmark: z522]2023-2029 годы
 
	[bookmark: z523]МЦРИАП,
АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию)

	19
	Мероприятие 19. Стимулирование инновационной активности предприятий (инновационные гранты, бизнес-инкубирование)
	акт выполненных работ
	2024-2025 годы
	[bookmark: z524]МЦРИАП,
АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию)

	20
	Мероприятие 20. Развитие системы поддержки венчурного финансирования
	приказ МЦРИАП
	2023-2029 годы
	МЦРИАП, ГУП "Стимулирование продуктивных инноваций" (по согласованию)

	21
	Мероприятие 21. Развитие системы поддержки и стимулирования государственных (социальных) инноваций
	приказ МЦРИАП
	[bookmark: z525]декабрь
2023 года
	[bookmark: z526]МЦРИАП,
АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию)

	22
	Мероприятие 22. Совершенствование государственных мер поддержки инновационной и научной деятельности
	приказ МЦРИАП
	[bookmark: z527]июль
2024 года
	[bookmark: z528]МЦРИАП,
АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию)

	Целевой индикатор 5. Подготовка высококвалифицированных ИТ-кадров (2023 – 35 тыс., 2024 – 35 тыс., 2025 – 35 тыс., 2026 – 35 тыс., 2027 – 35 тыс., 2028 – 35 тыс., 2029 – 40 тыс.)
	[bookmark: z529]МЦРИАП,
КФ "Astana Hub" (по согласованию), МНВО

	23
	Мероприятие 23. Проработка вопроса определения передовых школ программирования
	предложения в Правительство
	[bookmark: z530]декабрь
2023 года
	[bookmark: z531]МЦРИАП,
КФ "Astana Hub" (по согласованию)

	24
	Мероприятие 24. Выделение ваучеров IT школам программирования с учетом их соответствия требованиям уполномоченной организации
	информация в Правительство
	2023-2029 годы
	[bookmark: z532]МЦРИАП,
КФ "Astana Hub" (по согласованию)

	25
	Мероприятие 25. Открытие современных школ программирования, в том числе в регионах
	информация в Правительство
	2023-2029 годы
	[bookmark: z533]МЦРИАП,
КФ "Astana Hub" (по согласованию), МИО

	26
	Мероприятие 26. Проработка вопроса по определению резерва талантливых ИТ-кадров
	предложения в МЦРИАП
	[bookmark: z534]декабрь
2023 года
	КФ "Astana Hub" (по согласованию)

	27
	Мероприятие 27. Организация шефства профильных университетов над региональными университетами в целях повышения качества обучения до более высокого уровня
	информация в Правительство
	2023-2029 годы
	[bookmark: z535]МЦРИАП,
КФ "Astana Hub" (по согласованию), МНВО

	[bookmark: z536]Целевой индикатор 6. Обеспеченность населения и бизнеса высокоскоростным интернетом 100 Мбит/с (2023 – 30 Мбит/с, 2024 – 100 Мбит/с, 2025 – 100 Мбит/с, 2026 – 100 Мбит/с, 2027 – 100 Мбит/с, 2028 – 100 Мбит/с, 2029 – 100 Мбит/с)
Целевой индикатор 7. Обеспеченность республиканских и основных областных дорог МШПД (2023 – 30%, 2024 – 40%, 2025 – 50%, 2026 – 70%, 2027 – 100%)
	МЦРИАП, МИО, операторы связи (по согласованию)

	28
	Мероприятие 28. Сопровождение формирования проектной документации нового проекта "Обеспечение ШПД СНП посредством ВОЛС"
	акт выполненных работа
	[bookmark: z537]декабрь
2023 года
	МЦРИАП, операторы связи (по согласованию)

	29
	Мероприятие 29. Реализация проекта Обеспечение ШПД СНП посредством ВОЛС"
	акт выполненных работ
	[bookmark: z538]декабрь
2027 года
	МЦРИАП, операторы связи (по согласованию)

	30
	Мероприятие 30. Прокладка волоконно-оптических линий связи вдоль Республиканских и основных областных автодорог
	акт выполненных работ
	[bookmark: z539]декабрь
2027 года
	МЦРИАП, операторы связи (по согласованию)

	31
	 Мероприятие 31. Обеспечение объектов организаций среднего образования доступом к интернет не ниже 100 Мбит/с 
	акт выполненных работ
	[bookmark: z540]декабрь
2027 года
	МЦРИАП, МИО, операторы связи (по согласованию)

	32
	 Мероприятие 32. Улучшение инфраструктуры связи в селе 
	акт выполненных работ
	[bookmark: z541]декабрь
2027 года
	МЦРИАП, операторы связи (по согласованию)

	33
	Мероприятие 33. Организация спутниковых каналов до малонаселенных сельских пунктах с использование спутниковых систем связи для предоставления услуг ШПД
	акт выполненных работ
	[bookmark: z542]декабрь
2027 года
	МЦРИАП, операторы связи (по согласованию)

	34
	Мероприятие 34. Модернизация системы радиомониторинга территории Республики Казахстан
	акт ввода
	[bookmark: z543]декабрь
2027 года
	МЦРИАП, операторы связи (по согласованию)

	35
	 Мероприятие 35. Субсидирование "последней мили" интернета до домохозяйств в СНП 
	акт выполненных работ
	[bookmark: z544]декабрь
2025 года
	МЦРИАП, операторы связи (по согласованию)

	Целевой индикатор 8. Доля транзитных данных обрабатываемых локально от общего трафика Азия-Европа (2023 – 1,5%, 2024 – 2%, 2025 – 2,5%, 2026 – 5%, 2027 – 5,5%, 2028 – 6%, 2029 – 6%)
	МЦРИАП, операторы связи (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию)

	36
	Мероприятие 36. Прокладка транскаспийской ВОЛС магистралей
	акт ввода
	[bookmark: z545]декабрь
2027 года
	МЦРИАП, операторы связи (по согласованию)

	37
	Мероприятие 37. Строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток
	акт ввода
	[bookmark: z546]декабрь
2027 года
	МЦРИАП, операторы связи (по согласованию)

	38
	 Мероприятие 38. Создание 3-х центров обработки данных не ниже уровня TIER - III для транзита и хранения международного трафика 
	акт ввода
	[bookmark: z547]декабрь
2027 года
	[bookmark: z548]МЦРИАП, операторы связи (по согласованию),
АО "НИТ" (по согласованию)

	[bookmark: z549]Направление IV. Кибербезопасность
Целевой индикатор 9. Уровень защищенности объектов информатизации ЭП (2023 – 60%, 2024 – 80%, 2025 – 100%, 2026 – 100%, 2027 – 100%, 2028 – 100%, 2029 – 100%)
	[bookmark: z550]МЦРИАП, КНБ (по согласованию),
АО "ГТС" (по согласованию)

	39
	 Мероприятие 39. Создание и функционирование Центра исследования вредоносного кода 
	акт ввода
	декабрь 2023-2025 года
	[bookmark: z551]КНБ (по согласованию),
АО "ГТС" (по согласованию)

	40
	Мероприятие 40. Создание Резервного Национального координационного центра информационной безопасности с Единой национальной резервной платформой
	акт ввода в эксплуатацию
	декабрь 2024-2025 года
	[bookmark: z552]КНБ (по согласованию),
АО "ГТС" (по согласованию)

	41
	 Мероприятие 41. Оснащение средствами защиты информаций (технические и программные) государственных органов 
	акты установки
	[bookmark: z553]декабрь
2023 года
	[bookmark: z554]КНБ (по согласованию),
АО "ГТС" (по согласованию)

	42
	 Мероприятие 42. Создание киберполигона по подготовке специалистов в сфере кибербезопасности 
	акт ввода в эксплуатацию
	[bookmark: z555]декабрь
2023-2025 года
	[bookmark: z556]КНБ (по согласованию),
АО "ГТС" (по согласованию)

	43
	 Мероприятие 43. Создание и сопровождение Единого репозитория для обеспечения защищенности исходных кодов и уникальных образов объектов информатизации "электронного правительства" 
	акт ввода в эксплуатацию
	[bookmark: z557]декабрь
2024-2025 года
	[bookmark: z558]КНБ (по согласованию),
АО "ГТС" (по согласованию)

	44
	Мероприятие 44. Создание механизма общественного (профессионального) контроля по кибербезопасности на объектах информатизации "электронного правительства" (BugBounty)
	информация в Правительство
	[bookmark: z559]декабрь
2023-2025 года
	[bookmark: z560]МЦРИАП,
АО "ГТС" (по согласованию), КНБ (по согласованию)

	45
	Мероприятие 45. Модернизация Единого шлюза доступа в интернет (ЕШДИ)
	акт ввода
	[bookmark: z561]декабрь
2024-2025 года
	[bookmark: z562]КНБ (по согласованию),
АО "ГТС" (по согласованию), МЦРИАП

	46
	 Мероприятие 46. Развитие "электронной границы" Республики Казахстан 
	акт ввода
	декабрь 2023-2025 года
	[bookmark: z563]КНБ (по согласованию),
АО "ГТС" (по согласованию)

	Целевой индикатор 10. Доля государственных информационных систем, подключенных к сервису контроля доступа к персональным данным (2023 – 70%, 2024 – 100%, 2025 – 100%, 2026 – 100%, 2027 – 100%, 2028 – 100%, 2029 – 100%)
	МЦРИАП, МИД

	47
	Мероприятие 47. Присоединение к Конвенции о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера
	соглашение о присоединении
	[bookmark: z564]декабрь
2025 года
	МЦРИАП, МИД

	48
	Мероприятие 48. Ежегодный мониторинг государственных информационных систем, подлежащих к интеграции с системой контроля доступа к персональным данным
	информация в Правительство
	ежегодно
	МЦРИАП

	Целевой индикатор 11. Доля незаконного использования радиочастотного спектра в РК (2023 – 25%, 2024 – 15%, 2025 – 10%, 2026 – 5%, 2027 – 1%, 2028 – 1%, 2029 – 1%)
	МЦРИАП, МИД, КНБ (по согласованию), МО

	49
	Мероприятие 49. Внесение изменений и дополнений в международные договора в части эффективного использования радиочастотного спектра, в том числе обеспечение безпомеховой работы сетей сотовой связи на территории Республики Казахстан
	международное соглашение
	2029 год
	МЦРИАП, МИД

	50
	Мероприятие 50. Создание централизованной информационной системы учета радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений гражданского и правительственного назначений
	акт ввода
	[bookmark: z565]декабрь
2025 года
	МЦРИАП, КНБ (по согласованию), МО

	51
	Мероприятие 51. Создание централизованной автоматизированной системы мониторинга радиочастотного спектра гражданского и правительственного назначений (с разграничением доступа по компетенции, для каждого субъекта радиоконтроля)
	акт ввода
	[bookmark: z566]декабрь
2025 года
	МЦРИАП, КНБ (по согласованию), МО

	Целевой индикатор 12. Уровень осведомленности населения по вопросам кибергигиены (2023 – 78%, 2024 – 79%, 2025 – 80%, 2026 – 85%, 2027 – 90%, 2028 – 95%, 2029 – 100%)
	МЦРИАП

	52
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