| № п/п | Наименование реформ /основных мероприятий | Форма завершения | Срок завершения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Цифровая трансформация Направление II. Управление данными Целевой индикатор 1. Доля государственных услуг оказываемых за 5 мин (2023 – 25%, 2024 – 45%, 2025 – 60%, 2026 –70%, 2027 – 80%, 2028 – 90%, 2029 – 100%) |  |  |  | МЦРИАП, РГП "ЦПЦП" (по согласованию), НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию), МИО |
| 1 | Мероприятие 1. Внедрение платформы GovTECH: |  |  | МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию) |
|  | Мероприятие 1.1. Ведение в опытную эксплуатацию | акт ввода | декабрь 2023 года |  |
|  | Мероприятие 1.2. Ведение в промышленную эксплуатацию | акт ввода | декабрь 2024 года |  |
|  | Мероприятие 1.3. Миграция информационных систем государственных органов | информация в Правительство | декабрь 2025 года |  |
| 2 | Мероприятие 2. Разработка Дорожной карты (стратегическое видение) по развитию искусственного интеллекта | приказ МЦРИАП | декабрь 2023 года | МЦРИАП, РГП "ЦПЦП" (по согласованию) |
| 3 | Мероприятие 3. Создание национальной платформы искусственного интеллекта на базе SDU | акт ввода | декабрь 2024 года | МЦРИАП, АО "НИТ" (по согласованию) |
| 4 | Мероприятие 4. Проработка вопроса принятия "Цифрового Кодекса" | предложение в Правительство | декабрь 2024 года | МЦРИАП |
| 5 | Мероприятие 5. Разработка Национальной платформы цифровой биометрической идентификации | акт ввода | декабрь 2024 года | МЦРИАП |
| 6 | Мероприятие 6. Создание СуперЦОНА | постановление Правительства Республики Казахстан | декабрь 2024 года | МЦРИАП, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию), МИО |
| 7 | Мероприятие 7. Утверждение Методики оценки цифровой зрелости государственных органов | приказ МЦРИАП | декабрь 2023 года | МЦРИАП |
| Целевой индикатор 2. Доля оцифровки бизнес-процессов государственных органов на платформе (2023 – 25%, 2024 – 45%, 2025 – 60%, 2026 –70%, 2027 – 80%, 2028 – 90%, 2029 – 100%) |  |  |  | МЦРИАП, РГП "ЦПЦП" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
| 8 | Мероприятие 8. Реинжиниринг бизнес-процессов (G2C, G2B, G2G) для реализации программ цифровой трансформации в ЦГО и МИО (GovTech) и национальных компаний | утвержденные планы мероприятий | ежегодно | МЦРИАП, РГП "ЦПЦП" (по согласованию) |
| 9 | Мероприятие 9. Развитие архитектуры "электронного правительства" | размещенная на архитектурном портале Архитектура "электронного правительства" | ежегодно | МЦРИАП, РГП "ЦПЦП" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
| 10 | Мероприятие 10. Автоматизация проектного управления государственных органов | акт выполненных работ | декабрь 2023 года | МЦРИАП, РГП "ЦПЦП" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
| Направление III. Развитие ИКТ Целевой индикатор 3. Объем экспорта ИТ-продуктов и услуг (2023 – 84 млрд. тг., 2024 – 147 млрд. тг., 2025 – 210 млрд. тг., 2026 – 250 млрд. тг., 2027 – 300 млрд. тг., 2028 – 500 млрд. тг., 2029 – 700 млрд. тг.) |  |  |  | МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию) |
| 11 | Мероприятие 11. Запуск региональных акселерационных программ для увеличения экспорта IT услуг и продуктов | акт выполненных работ | 2023-2029 годы | МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию) |
| 12 | Мероприятие 12. Открытие и поддержка региональных технопарков на основе бренда Astana Hub | информация в Правительство | 2023-2029 годы | МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию) |
| 13 | Мероприятие 13. Организация акселерационных и инкубаторских программ для экосистемы Astana Hub | акт выполненных работ | 2023-2029 годы | МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию) |
| 14 | Мероприятие 14. Создание механизма IT-песочницы | проект Закона | декабрь 2024 года | МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию) |
| Целевой индикатор 4. Место в рейтинге Глобальный индекс инноваций (Global innovation index) к 2029 году (2023 – 77, 2024 – 71, 2025 – 65, 2026 – 59, 2027 – 53, 2028 – 47, 2029 – 41) |  |  |  | МЦРИАП, АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию), ГУП "Стимулирование продуктивных инноваций" (по согласованию) |
| 15 | Мероприятие 15. Проведение работ по популяризации внедрения инноваций и результатов НИОКР на предприятиях региона | научно-техническая программа | на полугодовой основе 2023-2029 годы | МЦРИАП |
| 16 | Мероприятие 16. Внедрение и реализация механизма мониторинга и оценки инновационности и технологического развития регионов | приказ МЦРИАП | 2023-2029 годы | МЦРИАП, АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию) |
| 17 | Мероприятие 17. Создание информационной системы "Единое окно национальной инновационной системы" | акт ввода | 2023-2024 годы | МЦРИАП |
| 18 | Мероприятие 18. Формирование и реализация (методологическое сопровождение) технологической политики в отраслях | утвержденные целевые технологические программы | 2023-2029 годы | МЦРИАП, АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию) |
| 19 | Мероприятие 19. Стимулирование инновационной активности предприятий (инновационные гранты, бизнес-инкубирование) | акт выполненных работ | 2024-2025 годы | МЦРИАП, АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию) |
| 20 | Мероприятие 20. Развитие системы поддержки венчурного финансирования | приказ МЦРИАП | 2023-2029 годы | МЦРИАП, ГУП "Стимулирование продуктивных инноваций" (по согласованию) |
| 21 | Мероприятие 21. Развитие системы поддержки и стимулирования государственных (социальных) инноваций | приказ МЦРИАП | декабрь 2023 года | МЦРИАП, АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию) |
| 22 | Мероприятие 22. Совершенствование государственных мер поддержки инновационной и научной деятельности | приказ МЦРИАП | июль 2024 года | МЦРИАП, АО "НАРИ "QazInnovations" (по согласованию) |
| Целевой индикатор 5. Подготовка высококвалифицированных ИТ-кадров (2023 – 35 тыс., 2024 – 35 тыс., 2025 – 35 тыс., 2026 – 35 тыс., 2027 – 35 тыс., 2028 – 35 тыс., 2029 – 40 тыс.) |  |  |  | МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию), МНВО |
| 23 | Мероприятие 23. Проработка вопроса определения передовых школ программирования | предложения в Правительство | декабрь 2023 года | МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию) |
| 24 | Мероприятие 24. Выделение ваучеров IT школам программирования с учетом их соответствия требованиям уполномоченной организации | информация в Правительство | 2023-2029 годы | МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию) |
| 25 | Мероприятие 25. Открытие современных школ программирования, в том числе в регионах | информация в Правительство | 2023-2029 годы | МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию), МИО |
| 26 | Мероприятие 26. Проработка вопроса по определению резерва талантливых ИТ-кадров | предложения в МЦРИАП | декабрь 2023 года | КФ "Astana Hub" (по согласованию) |
| 27 | Мероприятие 27. Организация шефства профильных университетов над региональными университетами в целях повышения качества обучения до более высокого уровня | информация в Правительство | 2023-2029 годы | МЦРИАП, КФ "Astana Hub" (по согласованию), МНВО |
| Целевой индикатор 6. Обеспеченность населения и бизнеса высокоскоростным интернетом 100 Мбит/с (2023 – 30 Мбит/с, 2024 – 100 Мбит/с, 2025 – 100 Мбит/с, 2026 – 100 Мбит/с, 2027 – 100 Мбит/с, 2028 – 100 Мбит/с, 2029 – 100 Мбит/с) Целевой индикатор 7. Обеспеченность республиканских и основных областных дорог МШПД (2023 – 30%, 2024 – 40%, 2025 – 50%, 2026 – 70%, 2027 – 100%) |  |  |  | МЦРИАП, МИО, операторы связи (по согласованию) |
| 28 | Мероприятие 28. Сопровождение формирования проектной документации нового проекта "Обеспечение ШПД СНП посредством ВОЛС" | акт выполненных работа | декабрь 2023 года | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) |
| 29 | Мероприятие 29. Реализация проекта Обеспечение ШПД СНП посредством ВОЛС" | акт выполненных работ | декабрь 2027 года | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) |
| 30 | Мероприятие 30. Прокладка волоконно-оптических линий связи вдоль Республиканских и основных областных автодорог | акт выполненных работ | декабрь 2027 года | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) |
| 31 | Мероприятие 31. Обеспечение объектов организаций среднего образования доступом к интернет не ниже 100 Мбит/с | акт выполненных работ | декабрь 2027 года | МЦРИАП, МИО, операторы связи (по согласованию) |
| 32 | Мероприятие 32. Улучшение инфраструктуры связи в селе | акт выполненных работ | декабрь 2027 года | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) |
| 33 | Мероприятие 33. Организация спутниковых каналов до малонаселенных сельских пунктах с использование спутниковых систем связи для предоставления услуг ШПД | акт выполненных работ | декабрь 2027 года | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) |
| 34 | Мероприятие 34. Модернизация системы радиомониторинга территории Республики Казахстан | акт ввода | декабрь 2027 года | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) |
| 35 | Мероприятие 35. Субсидирование "последней мили" интернета до домохозяйств в СНП | акт выполненных работ | декабрь 2025 года | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) |
| Целевой индикатор 8. Доля транзитных данных обрабатываемых локально от общего трафика Азия-Европа (2023 – 1,5%, 2024 – 2%, 2025 – 2,5%, 2026 – 5%, 2027 – 5,5%, 2028 – 6%, 2029 – 6%) |  |  |  | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
| 36 | Мероприятие 36. Прокладка транскаспийской ВОЛС магистралей | акт ввода | декабрь 2027 года | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) |
| 37 | Мероприятие 37. Строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток | акт ввода | декабрь 2027 года | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) |
| 38 | Мероприятие 38. Создание 3-х центров обработки данных не ниже уровня TIER - III для транзита и хранения международного трафика | акт ввода | декабрь 2027 года | МЦРИАП, операторы связи (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
| Направление IV. Кибербезопасность Целевой индикатор 9. Уровень защищенности объектов информатизации ЭП (2023 – 60%, 2024 – 80%, 2025 – 100%, 2026 – 100%, 2027 – 100%, 2028 – 100%, 2029 – 100%) |  |  |  | МЦРИАП, КНБ (по согласованию), АО "ГТС" (по согласованию) |
| 39 | Мероприятие 39. Создание и функционирование Центра исследования вредоносного кода | акт ввода | декабрь 2023-2025 года | КНБ (по согласованию), АО "ГТС" (по согласованию) |
| 40 | Мероприятие 40. Создание Резервного Национального координационного центра информационной безопасности с Единой национальной резервной платформой | акт ввода в эксплуатацию | декабрь 2024-2025 года | КНБ (по согласованию), АО "ГТС" (по согласованию) |
| 41 | Мероприятие 41. Оснащение средствами защиты информаций (технические и программные) государственных органов | акты установки | декабрь 2023 года | КНБ (по согласованию), АО "ГТС" (по согласованию) |
| 42 | Мероприятие 42. Создание киберполигона по подготовке специалистов в сфере кибербезопасности | акт ввода в эксплуатацию | декабрь 2023-2025 года | КНБ (по согласованию), АО "ГТС" (по согласованию) |
| 43 | Мероприятие 43. Создание и сопровождение Единого репозитория для обеспечения защищенности исходных кодов и уникальных образов объектов информатизации "электронного правительства" | акт ввода в эксплуатацию | декабрь 2024-2025 года | КНБ (по согласованию), АО "ГТС" (по согласованию) |
| 44 | Мероприятие 44. Создание механизма общественного (профессионального) контроля по кибербезопасности на объектах информатизации "электронного правительства" (BugBounty) | информация в Правительство | декабрь 2023-2025 года | МЦРИАП, АО "ГТС" (по согласованию), КНБ (по согласованию) |
| 45 | Мероприятие 45. Модернизация Единого шлюза доступа в интернет (ЕШДИ) | акт ввода | декабрь 2024-2025 года | КНБ (по согласованию), АО "ГТС" (по согласованию), МЦРИАП |
| 46 | Мероприятие 46. Развитие "электронной границы" Республики Казахстан | акт ввода | декабрь 2023-2025 года | КНБ (по согласованию), АО "ГТС" (по согласованию) |
| Целевой индикатор 10. Доля государственных информационных систем, подключенных к сервису контроля доступа к персональным данным (2023 – 70%, 2024 – 100%, 2025 – 100%, 2026 – 100%, 2027 – 100%, 2028 – 100%, 2029 – 100%) |  |  |  | МЦРИАП, МИД |
| 47 | Мероприятие 47. Присоединение к Конвенции о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера | соглашение о присоединении | декабрь 2025 года | МЦРИАП, МИД |
| 48 | Мероприятие 48. Ежегодный мониторинг государственных информационных систем, подлежащих к интеграции с системой контроля доступа к персональным данным | информация в Правительство | ежегодно | МЦРИАП |
| Целевой индикатор 11. Доля незаконного использования радиочастотного спектра в РК (2023 – 25%, 2024 – 15%, 2025 – 10%, 2026 – 5%, 2027 – 1%, 2028 – 1%, 2029 – 1%) |  |  |  | МЦРИАП, МИД, КНБ (по согласованию), МО |
| 49 | Мероприятие 49. Внесение изменений и дополнений в международные договора в части эффективного использования радиочастотного спектра, в том числе обеспечение безпомеховой работы сетей сотовой связи на территории Республики Казахстан | международное соглашение | 2029 год | МЦРИАП, МИД |
| 50 | Мероприятие 50. Создание централизованной информационной системы учета радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений гражданского и правительственного назначений | акт ввода | декабрь 2025 года | МЦРИАП, КНБ (по согласованию), МО |
| 51 | Мероприятие 51. Создание централизованной автоматизированной системы мониторинга радиочастотного спектра гражданского и правительственного назначений (с разграничением доступа по компетенции, для каждого субъекта радиоконтроля) | акт ввода | декабрь 2025 года | МЦРИАП, КНБ (по согласованию), МО |
| Целевой индикатор 12. Уровень осведомленности населения по вопросам кибергигиены (2023 – 78%, 2024 – 79%, 2025 – 80%, 2026 – 85%, 2027 – 90%, 2028 – 95%, 2029 – 100%) |  |  |  | МЦРИАП |
| 52 | Мероприятие 52. Ежегодное проведение социологического опроса населения по вопросам соблюдения кибербезопасности и защиты персональных данных | рекомендации | 2023-2025 годы | МЦРИАП |
| 53 | Мероприятие 53. Ежегодное проведение обучающих мероприятий для населения по вопросам обеспечения кибербезопасности и предотвращению мошенничества | отчетная информация | 2023-2025 годы | МЦРИАП |
| 54 | Мероприятие 54. Ежегодное проведение разъяснительной работы для населения по вопросам обеспечения кибербезопасности и онлайн-услуг на базе центров обслуживания населения | отчетная информация | 2023-2025 годы | МЦРИАП |